Отчет

по устранению замечаний выявленных в ходе проверок Роспотребнадзора в МАДОУ ЦРР – детский сад № 254 Октябрьского  района городского округа город Уфа Республики Башкортостан

| № п/п | № и дата предписания | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование мероприятий | Срок устранения | Необходимая сумма (руб) |
| 1 | 07-488 от 14.12.2012г. | Провести техническую экспертизу здания - Ремонт фасада - Замена окон в 4-х группах | До августа 2015г. | Выполнено - Выполнено в 2-х группах. |
| 2 |  | Окрасить потолки масляной краской в тулетных и умывальных помещениях в 9 группах | До августа 2015г. | выполнено. |
| 3 |  | Монтаж детской ванны в ясельной группе | До августа 2015г. | выполнено |
| 4 |  | Оборудовать устройства для сушки одежды и обуви | До августа 2015г. | Выполнено частично |
| 5 |  | Установить резервные источники горячего водоснабжения | До августа 2015г. | Выполнено частично |